Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

IM. WOJSKA POLSKIEGO

z siedzibą:

37-500 JAROSŁAW, os. Słoneczne 7

Tel. 16 621 62 25

NIP 792-10-18-085

zwany dalej „Zamawiającym”

ogłasza

przetarg nieograniczony:

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Ustawy Prawo Zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 884 z późn. zm.)

pod nazwą:

BUDOWA DUŻEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z DOJŚCIAMI KOMUNIKACYJNYMI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W JAROSŁAWIU

w ramach Rządowego programu wspierania w latach

2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- „Radosna Szkoła”

ZNAK SPRAWY: SP10.271.1.2014

Jarosław dnia 31.07.2014 r.

Zatwierdziła:

Dyrektor Szkoły

Wanda Czerwiec

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 884 z późn. zm.) zwanej dalej uzp.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- strona internetowa Zamawiającego – http://sp10jaroslaw.superszkolna.pl/

- strona internetowa BZP Urzędu Miasta Jarosław –

http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/?app=przetargi

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

# Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV):

CPV 45233000-9                        Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

CPV 45342000-6                        Wznoszenie ogrodzeń

CPV 45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

CPV 45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

CPV 45223800-4 	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

CPV 45233222-1	                 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

i asfaltowania

CPV 32323500-8	                 Urządzenia do nadzoru wideo

Budowa dużego placu zabaw wraz z dojściami komunikacyjnymi poprzez wykonanie nawierzchni z tworzyw sztucznych, z kostki brukowej betonowej oraz nawierzchni trawiastej, które zapewnią bezpieczne korzystanie z urządzeń na placu zabaw, dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych, elementów małej architektury oraz ukształtowanie terenu wokół placu zabaw wraz z systemem monitorującym.

Główne prace będą obejmowały:

- zabezpieczenie mediów niezbędnych do wykonania robót (np. energia elektryczna, woda),

- urządzenie i zagospodarowanie placu budowy (zaplecze, place składowe, ogrodzenie, drogi montażowe),

- utwardzenie terenu nawierzchniami przepuszczalnymi z kostki brukowej betonowej (dojścia komunikacyjne) i elastycznych płyt EPDM.

- zamontowanie urządzeń zabawowo-sprawnościowych.

- remont ogrodzenia zewnętrznego (odczyszczenie i malowanie), budowę ogrodzenia wewnętrznego,

- nasadzenie roślinności.

- montaż monitoringu wizyjnego.

Szczegółowy zakres robót, technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w dokumentacji projektowej i technicznej.

Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest:

- w siedzibie Zamawiającego tj. Szkole Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego, os. Słoneczne 7, 37 – 500 Jarosław

- na stronie internetowej zamawiającego: http://sp10jaroslaw.superszkolna.pl/

- strona internetowa BZP Urzędu Miasta Jarosław – http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/?app=przetargi

Wskazanie osoby sprawującej nadzór nad realizacją zadania:

Dyr. Wanda Czerwiec

# Rozdział 2. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Rozdział 3. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 27-10-2014

# Rozdział 5. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający  dopuszcza powierzenie części prac podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

# Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- obowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# Rozdział 7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

# Rozdział 8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN]

# Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu dla poszczególnych zadań

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ).

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca musi wykazać, że zrealizował  w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane o podobnym charakterze o wartości minimum 200 000 zł. brutto każda zaś ich należyte wykonanie zamówień wykonawca potwierdzi referencjami. Na potwierdzenie wykonawca przedstawi:

  - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych robót budowlanych  (o podobnym charakterze) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz robót, który należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

  - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje przynajmniej jedną osobą (pełniącą funkcję kierownika robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie wykonawca przedstawi:

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazujący w szczególności osobę/osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (z dołączonymi kserokopiami uprawnień), doświadczenia, wykształcenia i informacją o przynależności do właściwego samorządu zawodowego (potwierdzoną załączonym aktualnym zaświadczeniem), niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności z dołączoną informacją o podstawie dysponowania tymi osobami ewentualnie pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, którymi będzie dysponował. Wykaz osób, który należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 6 do SIWZ;

  - Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe pozwalające na realizację zamówienia oraz posiada opłaconą polisę o wartości min. 600 000,00 zł  Na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca przedstawi:

  - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ wraz z dowodami;

  - Kopię opłaconej polisy o wartości min. 600 000 zł lub kopię innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej do kwoty wskazanej powyżej.

Wykonawca dla potwierdzenia spełniania wszystkich warunków wynikających z art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych złoży Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – na druku Załącznika Nr 2 do niniejszej SIWZ.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych powyżej.

Zamawiający wezwie w trybie art. 26 z ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach  art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ;

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

# Rozdział 10. Termin związania ofertą

    - Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

    - W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

    - Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i  jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

    - Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

# Rozdział 11. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

# Rozdział 12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane mogą być w formie:

- pisemnej,

- faksem nr 16 623 33 57

- drogą elektroniczną adres: sekretariatsp10@wp.pl

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach    dotyczących niniejszego postępowania.

- SIWZ oraz dokumentację projektową i techniczną można także odebrać w siedzibie Zamawiającego Szkole Podstawowej nr 10 im Wojska Polskiego, os. Słoneczne 7, 37-500 Jarosław - sekretariat w godzinach 8.00 – 14.00 Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres: sekretariatsp10@wp.pl. Przedmiotowa specyfikacja oraz dokumentacja projektowa i techniczna jest także dostępna do pobrania  na stronach internetowych:

http://sp10jaroslaw.superszkolna.pl/

http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/?app=przetargi

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: sekretariatsp10@wp.pl

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – http://sp10jaroslaw.superszkolna.pl/ i BIP UM Jarosław http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/?app=przetargi oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: panią Magdalenę Cienki, tel. 691-409-056,  e-mail: mcienki@wp.pl

# Rozdział 13. Opis sposobu przygotowania ofert

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany zgodnie z poniższymi wymogami  (załącznik nr 1);

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  (załącznik nr 2);

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień (załącznik nr 3);

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych  potwierdzony referencjami lub innymi dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty i zgodny z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone  (załącznik nr 4).

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, z dołączoną informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (kserokopie uprawnień wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwego samorządu zawodowego należy dołączyć do oferty) – załącznik nr 5

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 6

- Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ wraz z dowodami;

- Podpisany przez wykonawcę wzór umowy (poprzez parafowanie wszystkich stron i podpisu z pieczęcią pod jej treścią na dowód zapoznania się z warunkami (załącznik nr 8)

2. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy.

Adresat:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego

os. Słoneczne 7, 37-500 Jarosław

Oferta na przetarg nieograniczony:

BUDOWA DUŻEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z DOJŚCIAMI KOMUNIKACYJNYMI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W JAROSŁAWIU

w ramach Rządowego programu wspierania w latach

2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- „Radosna Szkoła”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

27.08.2014 r. godz. 9:15

- Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w  obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika zgodnie z dołączonym do ofert pełnomocnictwem.

- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

- Forma dokumentów i oświadczeń.

- Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub jego pełnomocnika,

- W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- kartki oferty były spięte lub w inny sposób zapewniający integralność zabezpieczone (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ).

- Oferty wraz z załącznikami posiadała ciągłą numerację stron, a każda jej strona była parafowana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w  obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika zgodnie z dołączonym do ofert pełnomocnictwem.

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Zwrot oferty bez otwierania

W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

# Rozdział 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego, os. Słoneczne 7, 37-500 Jarosław - sekretariat,  w terminie do dnia 27.08.2014 roku, do godz. 9:00

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w: Szkole Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego, os. Słoneczne 7, 37-500 Jarosław, sekretariat  dnia 27.08.2014 roku, godz. 9:15

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen oraz terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

# Rozdział 15. Opis sposobu obliczania ceny

- Cena oferty zostanie przez Wykonawcę ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego, który należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót z uwzględnieniem zapisów zawartych w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz kosztów koniecznych do poniesienia, a nie ujętych w przedmiarze, z uwzględnieniem zapisów zawartych w niniejszej specyfikacji.

- Cenę oferty należy podać w wartości brutto.

- Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia i odbiorem robót.

- Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji, polegającą na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysowej jako iloczynu ilości ustalonych jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej tej pozycji przedmiarowej.

- Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego w sposób, który umożliwia ustalenie ceny dla każdej pozycji wyszczególnionej w przedmiarach robót.

- Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysu przy zachowaniu kolejności pozycji kosztorysu zgodnej z kolejnością pozycji w przedmiarach robót oraz dla ilości nie mniejszych niż określone w tych przedmiarach.

- Wykonawca zobowiązany jest określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarach robót.

- Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upusty cenowe, to należy je uwzględnić w cenach jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym.

- Wykonawca w cenie oferty uwzględni roboty stanowiące świadczenia inne i nie ujęte w pozostałych pozycjach przedmiarowych np. koszt energii elektrycznej, wody oraz utylizacji odpadów itd.

- Cenę oferty netto należy ustalić jako sumę wartości netto wszystkich pozycji przedmiaru robót.

- Ustaloną w taki sposób cenę oferty netto Wykonawca wpisuje do formularza Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ), powiększoną o podatek.

# Rozdział 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - Kryterium. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium: CENA

  - Znaczenie kryterium. Znaczenie wybranego kryterium czyli jego waga to 100 %.

  - Sposób oceny ofert. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Punkty będą przyznawane wg następującej zasady:

- Najniższa cena otrzyma 100 punktów. Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium

- W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:

Cena oferowana najniższa  brutto

Cena  =﴾ ————————  ﴿ x 100 % x 100 pkt

Cena badanej ofert brutto

# Rozdział 16. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

# Rozdział 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

# Rozdział 18. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 7 do SIWZ.

# Rozdział 19. Inne informacje

    - Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

    - Zamawiający nie przewiduje:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- udzielenia zaliczek

# Rozdział 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA

Nazwa i adres WYKONAWCY:

.......................................................................

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego, os. Słoneczne 7, 37-500 Jarosław

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

BUDOWA DUŻEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z DOJŚCIAMI KOMUNIKACYJNYMI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W JAROSŁAWIU

w ramach Rządowego programu wspierania w latach

2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- „Radosna Szkoła”

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę :

brutto: ……………………………………………….. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………..)

w tym  ………….%   podatek VAT : ………………zł,

( słownie:  …………………………………………………………………………………),

zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.

- Oświadczamy, że:

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- Przyjmujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia: 27-10-2014 r.

- Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- w cenach jednostkowych oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania danego elementu robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.

- Akceptujemy istotne warunki płatności, postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

- Określona cena  oferty stanowi wartość brutto, która będzie wynagrodzeniem ryczałtowym za realizację całego przedmiotu zamówienia. Stanowi ona podstawę ocen i porównania (podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz opis założeń koncepcji elewacji, załączone przedmiary robót służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia, wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia).

- Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania  całości zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- W cenie oferty uwzględniono wszelkie koszty i opłaty niezbędne do prawidłowego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia w tym m.in.:  związane z ze zużyciem wody i energii, zajęcia pasa drogowego,  koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej.

- W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Że okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty  określa się na 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.....................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.......................................................................................... numer telefonu:	...............................

Numer faksu:................................................                       e-mail             ..............................................

............................, dn. _ _ . _ _ . 2014 r.	 		    ...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WYKONAWCA:

………………………………………………………………………................………………...……………....……….………………………………………………………………..................……………...............

Oświadczenie 1)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

BUDOWA DUŻEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z DOJŚCIAMI KOMUNIKACYJNYMI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W JAROSŁAWIU

w ramach Rządowego programu wspierania w latach

2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- „Radosna Szkoła”

oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 t.j.):

- Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadam/my wiedzę i doświadczenie;

- Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.........................., dn. _ _ . _ _ .2014             				....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 3 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WYKONAWCA:

………………………………………………………..............………………………………...……………....……….………………………………………………………………..................…………….................................................................……........................................................…….....................................................

Oświadczenie 1)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

BUDOWA DUŻEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z DOJŚCIAMI KOMUNIKACYJNYMI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W JAROSŁAWIU

w ramach Rządowego programu wspierania w latach

2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- „Radosna Szkoła”

oświadczam/my że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 t.j.):

nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

.........................., dn. _ _ . _ _ .2014             				....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik  nr 4 do SIWZ

Wykaz wykonanych robót

1. Wykonawca: …..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

2. Przedmiot zamówienia:

BUDOWA DUŻEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z DOJŚCIAMI KOMUNIKACYJNYMI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W JAROSŁAWIU

w ramach Rządowego programu wspierania w latach

2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- „Radosna Szkoła”

| Lp. | Rodzaj robót | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty zostały wykonane należycie.

..............................., dn. _ _ . _ _ . 2014           			...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik  nr 5 do SIWZ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

1. Wykonawca: …............................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

2. Przedmiot zamówienia:

BUDOWA DUŻEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z DOJŚCIAMI KOMUNIKACYJNYMI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W JAROSŁAWIU

w ramach Rządowego programu wspierania w latach

2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- „Radosna Szkoła”

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Wykształcenie | Aktualna przynależność do właściwej Izby | Informacja o podstawie do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  |  |  |  |  |  |  |

......................., dn. _ _ . _ _ . 2014	            						   ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątka

Załącznik  nr 6 do SIWZ

Oświadczenie

Wykonawca: …..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn:

BUDOWA DUŻEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z DOJŚCIAMI KOMUNIKACYJNYMI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W JAROSŁAWIU

w ramach Rządowego programu wspierania w latach

2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- „Radosna Szkoła”

oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

......................., dn. _ _ . _ _ . 2014        		   		...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

……………………………………

pieczęć

Załącznik nr 7  do SIWZ

Informacja o sytuacji finansowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„BUDOWA DUŻEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z DOJŚCIAMI KOMUNIKACYJNYMI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W JAROSŁAWIU"

w ramach Rządowego programu wspierania w latach

2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- „Radosna Szkoła”

” na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie ww. zamówienia, przedkładam poniższe dane i dokumenty:

- Wielkość posiadanych środków …........................................... zł

słownie …...............................................................................................................................

….............................................................................................................................................

potwierdzona informacją z banku* ……................................................................................

nazwa i adres banku

….…...................................................................................................................................................................

- Zdolność kredytowa Wykonawcy oraz wysokość dostępnego kredytu:

…........................................................zł

słownie…...............................................................................................................................

…………………………………………………………………………..………………….

potwierdzona informacją z banku* …..................................................................................

….........................................	...................................................

miejscowość, data	pieczęć podpis

*Wymagane jest dołączenie zaświadczenia o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy wystawione przez bank finansujący

Załącznik  nr 8 do SIWZ

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

WZÓR UMOWY

Umowa Nr……./2014

zawarta w dniu ........ 2014 r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………..

przy Głównego Księgowego - ………………………………………………………….

zwaną dalej „zamawiającym”, a:

………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „wykonawcą”,

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści.

§1

Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ...................................... zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na:

BUDOWA DUŻEGO PLACU ZABAW

WRAZ Z DOJŚCIAMI KOMUNIKACYJNYMI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W JAROSŁAWIU

w ramach Rządowego programu wspierania w latach

2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- „Radosna Szkoła”

w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie wykonawcy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji technicznej.

§2

1. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy - w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: 27-10-2014 r.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością  
   dotrzymania terminu określonego w ust. 2, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak   
    niż o czas trwania tych okoliczności.

§3

Zakres robót do wykonania został określony przez zamawiającego w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

§ 4

      - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z zaleceniami jednostek uzgadniających, zawartymi w opiniach, postanowieniach i decyzjach stanowiących załączniki do dokumentacji, a ponadto zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy.

      - Szczegółowy zakres robót, technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są 
w zał. Nr 1 do niniejszej umowy, którym jest projekt wykonawczy

      - Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagają uzgodnienia z projektantem oraz wymagają akceptacji zamawiającego.

      - Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy należyty ład 
i porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie budowy sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

      - Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy najpóźniej w terminie 7 dni od przekazania terenu budowy przez zamawiającego.

§ 5

- Przedmiot umowy wykonawca wykona w całości osobiście (siłami własnymi)*.

- Przedmiot umowy wykonawca wykona osobiście (siłami własnymi) a w pozostałym zakresie robót, tj.: ………………………………………………………………………………...........……

stanowi ujęciu kosztowym …………. zł. brutto przedmiotu zamówienia, za pomocą podwykonawców, którymi są: ……………………………*

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Dostarczenia wykonawcy, w dniu podpisania umowy, pozwolenie na budowę oraz 1 egz. projektu wykonawczego.

2. Przekazania wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 7

1. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania określonego niniejszą umową 
    pełnił będzie ....................................................................................................................................

2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca  
    1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p. zm.).

3. Obowiązki kierownika budowy pełnić będzie ..................................................................................

§ 8

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały własne wykonawcy, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z p. zm.), wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlano-wykonawczego
i szczegółowych specyfikacji technicznych.

- Na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) wykonawca obowiązany jest okazać, 
w stosunku do wskazanych materiałów, deklarację lub certyfikat zgodności z normami.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy na terenie budowy, a także ilości zużytych materiałów.

§ 9

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: netto :	zł(słownie: ................) plus 23 % podatek VAT: 	(słownie:

)   co    łącznie    stanowi    kwotę    brutto		    
(słownie 	)

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy  
    sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

- Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

4. Wynagrodzenie wykonawcy jest niezmienne aż do czasu zakończenia realizacji inwestycji i jej odbioru robót z zastrzeżeniem zapisu  § 10 umowy.

§ 10

1.	Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robot, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

- zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,

- wykonać nieprzewidziane roboty niezbędne do zakończenia przedmiotu umowy,

- wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,

- wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,

- odstąpienie od wykonania określonych robót wynikających z dokumentacji projektowej lub   
wyszczególnionych w przedmiarach, jeżeli nie spowoduje to istotnej zmiany dokumentacji projektowej i całkowitego zakresu robót.

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym, oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, niezbędnych do zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek podjęcia i wykonania tych prac za dodatkowym wynagrodzeniem.

- Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 1. niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji kosztorysu ofertowego oraz cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, to używane będą one do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy.

- Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1. zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w załączniku do kosztorysu ofertowego Wykonawcy (Wykaz stawek i narzutów), a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tych załącznikach -cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami § 10ust. 5, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

- Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

§ 11

  - Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 9 niniejszej umowy, rozliczane będzie ryczałtowo (art. 632 kodeksu cywilnego), jednorazową fakturą końcową w oparciu o protokół odbioru końcowego.

  - Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

  - Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

- Zamawiający oświadcza, że:

- jest płatnikiem podatku VAT,

- posiada nr rejestracyjny  NIP

- jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - jest (nie jest)* płatnikiem podatku VAT,

  - posiada nr rejestracyjny NIP: ………………………….

  - jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§ 12

1. Niezależnie od obowiązków określonych w § 2, 3, 4, 5, 8 umowy wykonawca przyjmuje 
na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,

- protokolarnego przejęcia miejsca wykonywania robót budowlanych (terenu budowy),

- pisemnego informowania Zamawiającego, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową wartość (wg kosztorysu ofertowego)

- informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o terminie robot ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikających w terminach 1-go dnia roboczego i w zakresie określonym w SST,

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

- zgłoszenia wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego,

- uczestniczenia w odbiorze końcowym,

- uczestnictwa w przeglądach powykonawczych na wezwanie Zamawiającego,

- usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego oraz w okresie rękojmi,

- powiadomienia Zamawiającego o wypadkach w miejscu wykonywania robót oraz o  wystąpieniu zagrożeń dotyczących życia i zdrowia ludzkiego,

- zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego ,w przypadku wykonywania robót bez    zamykania ruchu,

- skierowania do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Inwestora. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.

2.	Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- wykonania badań lub otworów w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających Inspektorowi Nadzoru, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu umowy, do ich naprawienia i przywrócenia do stanu pierwotnego,

- pełnego ubezpieczenia budowy - ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 		wykonawstwem robot,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 			dotyczące pracowników i  osób   trzecich powstałe  w związku  z prowadzonymi robotami,   		w tym  także  ruchem pojazdów mechanicznych.

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót będących przedmiotem umowy i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

3.  Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów  	nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 	Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 	pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 13

Zamawiający zobowiązuje się:

- Odbierać roboty częściowe i ulegające zanikowi bądź zakryciu.

- Dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy rozpoczynając czynności odbioru w terminie 
14 dni od daty pisemnego powiadomienia przez wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości inwestycji do odbioru, potwierdzonego przez inspektora nadzoru autorskiego.

§ 14

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za:

- opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie zadania inwestycyjnego w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 9, ust. 1.  za każdy dzień opóźnienia,

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w § 9, ust. 1.

- opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 9, ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne za:

- Opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienie w dostarczeniu pozwolenia na budowę lub projektu budowlano - wykonawczego 
w wysokości 1,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia określonego w § 9, ust. 1.

- Oprócz kary umownej każdej ze stron przysługiwać będzie prawo do odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

Strony przyjmują następujące procedury związane z odbiorem końcowym przedmiotu umowy:

- O osiągnięciu gotowości do odbioru wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie zamawiającego. Wraz z pismem powiadamiającym o osiągnięciu gotowości do odbioru wykonawca winien dostarczyć zamawiającemu kompletne dokumenty odbiorowe potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go 
o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wada nadaje się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

- jeżeli wada nie nadaje się do usunięcia, to:

- jeżeli jest nieistotna, zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia,

- jeżeli jest istotna zamawiający może odstąpić od umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięcie wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny przegląd inwestycji przed upływem terminu rękojmi 
i gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad wykrytych podczas w/w przeglądu.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcie tych wad.

- W przypadku nie przystąpienia do odbioru przez zamawiającego w terminie określonym w ust. 2 pomimo zachowania przez wykonawcę obowiązującej formy zgłoszenia gotowości do odbioru wykonawca ma prawo ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru. Protokół taki stanowi podstawę do sporządzenia faktury i żądania wynagrodzenia.

- Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia tego faktu zamawiającemu.

§ 16

- Strony postanawiają, że okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego i jest zgodny z okresem deklarowanym przez wykonawca w złożonej ofercie.

- Bieg terminów wskazanych w ust. 1 rozpoczyna się w dniu zakończenia przez zamawiającego czynności odbioru końcowego całej inwestycji.

§ 17

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- gdy wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w umowie,

- gdy wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy wykonawca nie ubezpieczył budowy w terminie określonym  niniejszą umową.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 
w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

- zamawiający zawiadomi wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7. dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony od której zależne są przyczyny odstąpienia,

- wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od zamawiającego,

- wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od zamawiającego,

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych, obowiązany 
jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 4c niniejszego paragrafu umowy,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza i urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcie od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 18

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie roszczenia do zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez zamawiającego uznania roszczenia wykonawcy względnie braku udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym  mowa w ust. 3, wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpatrywania sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§ 19

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany i może być dokonana z zachowaniem przepisów ustawy pzp.

§ 20

Żadna ze stron umowy nie może bez pisemnej zgody drugiej strony dokonać cesji praw 
z niej wynikających na osobę trzecią.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 22

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

§ 23

Załącznikami niniejszej umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami.

- Oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

- Projekt wykonawczy.

ZAMAWIAJĄCY:      			             	WYKONAWCA

1	) Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

1	)	 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

 niepotrzebne skreślić

 niepotrzebne skreślić