**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRZEZIU W ROKU 2023**

|  |
| --- |
| **DOSTOSOWANIE KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNE** |
| **Lp.** | **Zadanie** | **Termin realizacji** |
| 1. | **Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny** Planowane zainstalowanie tablicy z informacją obrazującą rozkład pomieszczeń wraz z opisem na poszczególnych kondygnacjach – rozkład pomieszczeń. | **XII 2023** |
| 2. | **Zapewnienie odpowiedniej nawigacji do najważniejszych pomieszczeń**Drogę do najważniejszych pomieszczeń, takich jak sekretariat, czy toaleta dla osób z niepełnosprawnością, planujemy oznaczyć z wykorzystaniem na przykład fakturowych i/lub kontrastowych pasów na podłodze. | **XII 2023** |
| 3. | **Wyznaczenie miejsca wyprowadzania psa asystującego**Miejsce wyprowadzania psa asystującego zostanie wyznaczone. | **VI 2023** |

|  |
| --- |
| **DOSTOSOWANIE ARCHITEKTONICZNE** |
| **Lp.** | **Błędy i ich rozwiązania** |  |
| 1. | **Oznaczenie w odpowiedni sposób ciągów komunikacyjnych** Planujemy zamontowanie nawierzchni antypoślizgowej na schodach (na pierwszym i ostatnim stopniu każdego ciągu schodów) oraz kontrastowe ich oznaczenie.  | **XII 2023** |
| 2. | **Oznaczenie szklanych powierzchni**Szklane elementy drzwi, ścian i innych powierzchni zostaną kontrastowo oznaczone poprzez naklejenie odpowiednich wyróżników tak, aby były one również widoczne dla osób z zaburzonym narządem wzroku. | **XII 2023** |
| 3. | **Oznaczenie kontrastowo włączników światła, dzwonków**Włączniki światła i dzwonki zostaną oznaczone kontrastowo w miejscach ogólnodostępnych. | **XII 2023** |