**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRZEZIU W ROKU 2025**

|  |
| --- |
| **DOSTOSOWANIE KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNE** |
| **Lp.** | **Zadanie** | **Termin realizacji** |
| 1. | **Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny** Planowane zainstalowanie tablicy w holu wejściowym  z informacją obrazującą rozkład pomieszczeń w budynku szkoły. | **XII 2025** |
| 2. | **Zapewnienie odpowiedniej nawigacji do najważniejszych pomieszczeń**Drogę do sekretariatu szkoły i windy oraz toalet dla osób słabowidzących planujemy oznaczyć za pomocą kontrastowych planszy obrazkowych. | **XII 2025** |

|  |
| --- |
| **DOSTOSOWANIE ARCHITEKTONICZNE** |
| **Lp.** | **Błędy i ich rozwiązania** |  |
| 1. | **Oznaczenie szklanych powierzchni**Szklane elementy drzwi zostaną kontrastowo oznaczone poprzez naklejenie wyróżników tak, aby były one również widoczne dla osób słabowidzących i osób poruszających się przy pomocy balkoników, na wózkach inwalidzkich,  | **XII 2025** |
| 2. | **Oznaczenie kontrastowo włączników światła, dzwonków**Włączniki światła zostaną oznaczone kontrastowo na korytarzach i w toaletach szkolnych. | **XII 2025** |
| 3. | **Oznaczenie trasy wolnej od przeszkód dla osób korzystających z wózków.**Planuje się wyznaczyć pas na korytarzach, którym poruszyłby się osoby poruszające się na wózkach. | **XII 2025** |